**Alfa College**

**Project forum**

**Project 1**

**Plan van Aanpak**

*In opdracht van* : Meneer PHP

*Auteur(s)* : Thomas Steur

*Klas* : B-ICT4-1B

*Datum* : 11-5-2017

*Versienummer* : 0.1

*Plaats* : Groningen

Projectleider : Meneer PHP

**Inhoud**

[1 Inleiding 4](#_Toc449644879)

[2 Projectomschrijving 5](#_Toc449644880)

[2.1 Doelstelling 5](#_Toc449644881)

[2.2 Omschrijving 5](#_Toc449644882)

[3 Leden projectgroep 5](#_Toc449644883)

[4 Planning 6](#_Toc449644884)

[4.1 Projectfasering 6](#_Toc449644885)

[4.2 Mijlpalenplanning 6](#_Toc449644886)

[5 Kostenoverzicht 7](#_Toc449644887)

[6 Benodigdheden 8](#_Toc449644888)

# Inleiding

In dit project ga ik een een forum maken in opdracht van Johan Coster, het gaat een forum worden waar vragen gesteld kunnen worden over het bouwen van een computer en welke hardware je moet kopen voor welk bedrag.

# Projectomschrijving

## Doelstelling

Tijdens dit project ga ik een forum maken over computer hardware.

## Omschrijving

Het gaar een forum worden

# Leden projectgroep

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **E-mailadres** | **Telefoonnr.** | **Functie** |
| Thomas Steur | t.steur@student.alfa-college.nl | 06-18331443 | Applicatie ontwikkelaar |
| Johan Coster | ? | ? | Projectleider |

# Planning

## Projectfasering

* Plan van aanpak
* Functioneel ontwerp
* Technisch ontwerp
* Design
* Applicatie & codering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mijlpalenplanning** |  |  |  |  |
| **Fase/Subfase** | **Begin** | **Eind** | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Plan van aanpak | 11-05-2017 | 15-05-2017 | 2 uur |  |
| Functioneel ontwep | 15-05-2017 | 18-05-2017 | 2 uur |  |
| Technisch ontwerp | 18-05-2017 | 22-05-2017 | 2 uur |  |
| Ontwerpen | 22-05-2017 | 25-05-2017 | 5 uur |  |
| PHP | 29-05-2017 | **-** | 25 uur |  |
| Website af |  | - | 0 uur | Johan coster |

# Kostenoverzicht

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | Aantal | Kosten  (ex. BTW) | Opmerkingen |
| Arbeid (à € 75,00) | 40 uur |  |  |
| Server hosting | 1 | € 50,00 |  |
| laptop | 1 | € 1.200,00 |  |

# Benodigdheden

* Serverhosting
* laptop